Администрация сельского поселения Тюменяковский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

КАРАР                            № 21                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 марта  2014г.

О подготовке населенных пунктов и объектов сельского поселения Тюменяковский сельсовет

хозяйственных строений, мостов и других

сооружений к пропуску льда и весеннему

паводку 2014 года.

В целях  своевременной и качественной подготовки  населенных пунктов, объектов сельского поселения Тюменяковский сельсовет, мостов и других сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод  2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать чрезвычайную комиссию для организации работ по борьбе с паводком (список прилагается).

- Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 2014году  (прилагается).

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на управляющего делами Гайсину З.Г.

Глава сельского поселения

Тюменяковский сельсовет

муниципального района

Туймазинский район

Республики Башкортостан                                                   А.Х.Фатихов

Приложение №1

к постановлению главы сельского поселения

Тюменяковский сельсовет муниципального

района Туймазинский район

от 07 марта 2014 года №21

СПИСОК

чрезвычайной комиссии для организации

работ по борьбе с паводком

Председатель комиссии:

Фатихов Агзам Хамитович – глава сельского поселения Тюменяковский

сельсовет

Члены комиссии:

- Нургалеева Залифа Назифовна – руководитель ООО КФХ «Сириус»

- Галимов Линар Ильдусович – исп. директор ООО КФХ «Юлдуз»

- Габдулхаков Рамиль Рифгатович -  директор ООО КФХ «Возрождение»

- Галимов Фазыл Сабирович – директор ООО КХ «Галимов»

Глава сельского поселения

Тюменяковский сельсовет

муниципального района

Туймазинский район

Республики Башкортостан                                               А.Х.Фатихов

Приложение №2

к постановлению главы сельского поселения

Тюменяковский сельсовет муниципального

района Туймазинский район

от ______________ №____

ПЛАН

мероприятий  по проведению паводка 2014 года

| № | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и осуществить конкретные мероприятия по пропуску льда и весеннего паводка | Администрация СП | до 15 марта |
| 2 | Организовать очистку от снега крыш строений, объектов, фундаментов и территорий. | Руководители хозяйств, учреждений образования, культуры, здравоохранения | до 15 марта |
| 3 | Организовать круглосуточное дежурство около мостов Агиртамак- Татар-Улканово, ул. Школьная- Восточная с.Тюменяк, с. Райманово | ООО КФХ «Сириус» (соглашение №1) ООО КФХ «Юлдуз» (соглашении №2) ООО КФХ «Алга» (соглашение №3) | Март- май |
| 4 | Организовать мероприятия по пропускной способности пруда «Кысык-буе» | ООО КФХ «Возрождение» | до 30 марта |
| 5 | Организовать мероприятия по пропускной способности пруда на р. Петровка | ООО КХ «Галимов» (соглашение №4) | до 30 марта |
| 6 | В случае необходимости организовать помощь с выделением транспорта | ООО КФХ «Сириус» ООО КФХ «Юлдуз» ООО КХ «Галимов» ООО КФХ «Возрождение» | Март- май |

Глава сельского поселения

Тюменяковский сельсовет

муниципального района

Туймазинский район

Республики Башкортостан                                             А.Х.Фатихов